- 《河北省城市更新项目统计调查月报制度》主要内容

- 一、依据和任务

- 按照《河北省人民政府办公厅关于实施城市更新行动的指导意见》（冀政办字〔2023〕114号），了解和掌握我省城市更新项目的谋划储备和推进实施情况，根据《中华人民共和国统计法》的有关规定，制定本制度。

- 本制度的任务是对全省谋划储备和推进实施的城市更新项目进行调查统计，准确掌握项目相关情况，为各级政府制定政策和进行宏观经济管理提供数据支撑。

- 二、统计调查对象及范围

- 城市更新项目是指各城市（县城）在上述区域范围内开展的所有城市更新活动，包括谋划储备和推进实施的建设、改造等项目。调查对象为参与实施城市更新项目的主管部门和企事业单位等法人单位；统计区域范围为全省各城市（县城）建成区，以及根据国土空间总体规划、城市更新专项规划、城市空间规划等确定的城市更新区域。

- 三、主要统计内容

- 包括项目名称、所属地区、地理信息（经纬度）、主要建设内容、总投资、资金来源、各年度计划投资、项目所处阶段、建设状态、已完成投资等。

- 四、调查方法与组织实施

- 城市更新项目统计调查采用全面调查方法，由各级城市更新领导小组办公室牵头，组织相关部门和企事业单位按照规定的报送期别、报送时间、报送方式及其他有关事项组织实施。

- 省住房城乡建设厅负责开发“河北省城市更新（项目）管理系统”，对其数据库进行维护和管理。各级城市更新领导小组办公室负责将收集到的项目信息及时录入系统；各市（含定州、辛集市）城市更新领导小组办公室负责对所辖县（市、区）的项目进行审核提交；省住房城乡建设厅对全部项目进行审核，并汇总项目情况。

- 五、报送时间及频率

本统计调查执行月报制度。已开工的项目，于每月1日至7日报送截至上月最后一日情况；年度谋划储备的项目和当年计划新开工项目应于年初1、2月份集中报送，之后每月根据项目实际进展在当月15日至月底前及时更新项目情况；年度各阶段新谋划储备的项目每月15日至月底前报送。

- 六、统计资料的管理和公布

- 城市更新项目统计调查为省委、省政府制定政策和进行宏观经济管理提供数据支撑，主要指标数据由省住房城乡建设厅按照《统计法》及其实施细则和国家有关规定与有关部门共享或对外公开发布。